Информация по самообложению на 17.09.2015 г. по Старотябердинскому СП

 С. Старое Тябердино

1. Ограждение кладбища №1 в с. Старое Тябердино: столбы не установлены, идет вырубка деревьев
2. Кладбище №2 с. Старое Тябердино: столбы установлены
3. Кладбище №3 с. Старое тябердино: установлены столбы
4. Строительство дороги в с. Старое Тябердино не начато
5. Строительство моста в с. Старое Тябердино: труба приобретена, через 3 дня начнется строительство
6. Установлены столбы для ограждения территории МФЦ.

 с. Янсуринское

 1. На кладбище установлены столбы, идет вырубка деревьев.

 2. Строительство дороги не начато

 3. Благоустройство родника не начато.

 д. Камылово

 1. На кладбище вырубка деревьев закончена, столбы установлены.